**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.\_\_.202\_\_ г. № \_\_

рп. Кунья

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статьей 179](consultantplus://offline/ref=73F2865B16C259229295123A32963353BB666D4816A1D3799EC0ABD760C09C25F5B15447CA6BC69AH6T2K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 03.12.2015 г. № 2 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ» Администрация сельского поселения «Куньинская волость», постановления Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 30.10.2020 г. № 55 «О продлении сроков реализации действия муниципальной программы муниципального образования «Куньинская волость», Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 30.12.2016 г. № 124, с изменениями от 13.03.2017 г. № 15, 30.06.2017 г. № 49, 28.09.2017 г. № 62, 21.11.2017 г. № 73, 08.02.2018 г. № 6, 13.02.2018 г. № 8, 24.04.2018 г. № 22, 16.07.2018 г. № 35, 24.10.2018 г. № 52; от 22.02.2019 г. № 10; от 11.03.2019 г. № 13; от 24.06.2019 г. № 36; от 18.09.2019 г. № 53; от 18.02.2020 г. № 7; от 12.03.2020 г. № 11; от 23.04.2020 г. № 26; от 22.06.2020 г. № 30; от 21.09.2020 г. № 40; от 30.10.2020 г. № 53, следующие изменения:

1.1. В наименовании программы слова «на 2017-2022 годы» заменить на слова «на 2017-2023 годы».

1.2. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы» | | | | | | | | | |
| Ответст-венный исполнитель муници-пальной програ-ммы | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | | | | | | | | | |
| Участники муници-пальной про-граммы | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | | | | | | | | | |
| Цели муници-пальной про-граммы | 1. Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.  2. Обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения «Куньинская волость».  3. Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования. | | | | | | | | | |
| Задачи муници-пальной про-граммы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения населенных пунктов.  3.Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.  4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории сельского поселения «Куньинская волость».  5.Улучшение состояния территорий поселения.  6. Создание условий противопожарной защищенности территории поселения.  7.Развитие материально-технической базы, оснащение системами пожаротушения.  8. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.  9.Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.  10. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  11. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.  12. Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | | | | | | | | | |
| Целевые показа-тели цели муници-пальной про-граммы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – (км).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – (%).  3. Количество замененных ламп – (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов – (ед.).  5.Количество посаженных деревьев - (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – (ед.).  7.Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - (ед.).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).  10. Количество проведенных сельских мероприятий – (ед.).  11. Реализация народной программы - (ед. в год).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).  13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – (ед).  14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – (га).  15. Снижение количества пожаров – (ед. в год).  16.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – (ед. в год).  17.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – (чел).  18. Количество военно - учетных работников (чел.).  19.Количество получателей доплаты к пенсии – (чел).  20.Количество получателей единовременной выплаты - (чел).  21. Количество участвующих в праздничных мероприятиях (чел.).  22. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - (ед).  23.Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта – (ед). | | | | | | | | | |
| Подпро-граммы муници-пальной про-граммы | 1.Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории».  2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения».  3.Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования».  4.Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры».  5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения». | | | | | | | | | |
| Сроки реализа-ции муници-пальной про-граммы | 2017 – 2023 годы | | | | | | | | | |
| Объемы и источни-ки финан-сиро-вания муници-пальной про-граммы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс. руб.) | 2022г  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет | 1 526,69974 | 143,27 | 185,78 | 208,705 | 232,52474 | 248,565 | 248,495 | 259,36 |
| областной бюджет | 681,7304 | 35,223 | 18,5164 | 61,0 | 329,991 | 180,0 | 29,0 | 28,0 |
| местный бюджет | 59 763,95621 | 6715,998 | 7 583,72763 | 9 313,11023 | 8 696,94035 | 9 296,18 | 9 155,0 | 9 003,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источни-кам | 61 972,38635 | 6894,491 | 7 788,02403 | 9 582,81523 | 9 259,45609 | 9 724,745 | 9 432,495 | 9 290,360 |
| Ожидае-мые резуль-таты реализа-ции муници-  пальной про-граммы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 8,0 (км).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,03 (%).  3. Количество замененных ламп – 41 (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов – 29 (ед.).  5.Количество посаженных деревьев - 12 (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 51 (ед.).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 25 (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - 10 (ед.).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.).  10. Количество проведенных сельских мероприятий –34 (ед.).  11. Реализация народной программы - 1 (ед. в год).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 6 (ед.).  13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – 7 (ед).  14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – 15,2 (га).  15. Снижение количества пожаров – 2 (ед. в год).  16.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед. в год).  17.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 2 (чел).  18. Количество военно - учетных работников 1 (чел.).  19.Количество получателей доплаты к пенсии – 4 (чел).  20.Количество получателей единовременной выплаты - 313 (чел).  21. Количество участвующих в праздничных мероприятиях 485 (чел.).  22. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - 2 (ед).  23.Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта – 0 (ед). | | | | | | | | | |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Сельское поселение «Куньинская волость» входит в состав муниципального образования «Куньинский район», расположено в юго-восточной части Куньинского района Псковской области.

Административным центром сельского поселения «Куньинская волость» является рабочий поселок Кунья.

Общая площадь территории сельского поселения «Куньинская волость» - 863 кв. км.

Численность населения, проживающего на территории сельского поселения «Куньинская волость» - 2849 человека.

Сельское поселение «Куньинская волость» включает в себя 113 населенных пунктов: Борок, Боталово, Вашуткино, Великополье, Гришино, Денесково, Денисовка, Докукино, Задорожье, Зехниха, Золотухино, Зубово, Клин, Красная Вешня, Кресты, Кузнецово, Луговицы, Матушкино, в т.ч. ж/д будка 447 км, ж/д будка 448 км, Мишково, Никольское, Новотроицкое, Обжино, Пески, Петелино, Плешково, Пухтево, Староселье, Суворово, в т.ч. ж/д будка 286 км, ж/д будка 288 км, ж/д будка 290 км, Таборы, в т.ч. ж/д будка 457 км, ж/д будка 454 км, Трулино, Удачино, Федорцево, Филипцево, Щукино, Яблоница, Шейкино, в т. ч. ж/д будка 278 км, ж/д будка 280 км, Бубново, Голубово, Горка, в т. ч. ж/д казарма 285 км, ж/д будка 284 км, Гуляево, Качнево, Крюки, Лесни, Назимово, в т. ч. ж/д будка 276 км, Нивы, Огородцы, Сопки, в т. ч. ж/д будка 282 км, Степанцево, в т. ч.ж/д будка 273 км, Точилово, Трубицы, в т. ч. ж/д казарма 281 км, Слепнёво, Авинцы, Арестово, Балычи, Белавино, Быково, Васютино, Гламазды, Григоркино, Дрег, Котово, Кретивля, Курилово, Куркино, Ларьково, Люткино, Малюткино, Мартьяново, Микушкино, Новый Поселок, Печково, Поташово, Потеплино, Рябово, Секутьево, Спичино, Токарево, Хомушино, Хрущели, Шарапово, Шестаково, Встеселово, Боровинка, Волково, Евстигнеево, Зябки, Коврышкино, Кожино, Колотовка, Кошелево, Лазарево, Малахово, Пыньки, Слоново, Стишково, Харитоново, Ущицы, Быково, Дохино, Дубняки, Жегалово, Захаркино, Зеленово, Корнилово, Красная Горка, Курьяниха, Лукино, Мокрики, Новарково, Сергино, Ступино, Шутово, Ямниково.

На территории сельского поселения действуют муниципальные учреждения: МБОУ «Ущицкая средняя общеобразовательная школа», два филиала Куньинского детского сада «Лучик» - Назимовский детский сад и Ущицкий детский сад.

Так же на территории волости расположены: музей истории Куньинского края; два дома культуры в д. Ущицы, д. Шейкино; клуб-библиотека в д. Слепнёво; две сельских библиотеки в д. Ущицы, д. Шейкино; три ФАПа в д. Ущицы, д. Встеселово, д. Потеплино; медпункт в д. Слепнёво; офис врача общей практики в д. Шейкино.

На территории волости расположены пять стационарных почтовых отделения в д. Боталово, д. Встеселово, д. Слепнёво, д. Ущицы, д. Шейкино и одно передвижное почтовое отделение в д. Борок которое обслуживает население удаленных деревень; функционирует 18 магазинов, на обслуживание отдаленных населенных пунктов работают автолавки Куньинского райпо и ООО «Тайфун».

Наиболее крупные предприятия, находящиеся на территории поселения: ООО «Слактис», ООО «Реал-Агро», КУ «Великолукское лесничество», ООО «Куньяторг», СПК «Ущицы», «Крестьянско-фермерское хозяйство Будаев», ИП «Арутюнян», ИП «Будаев Тимур».

На территории сельского поселения находятся 11 воинских захоронений и 19 гражданских захоронений. Так же находится 14 пожарных водоемов и 2 общественных колодца.

На берегу Двинского озера расположена туристическая база «Лесное озеро».

**2.Цель и задачи Программы, показатели цели Программы, сроки реализации Программы.**

Целями муниципальной программы являются:

- комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;

-обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения «Куньинская волость»;

-обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования.

Задачи муниципальной программы:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения населенных пунктов.

3.Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.

4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории сельского поселения «Куньинская волость».

5.Улучшение состояния территорий поселения.

6. Создание условий противопожарной защищенности территории поселения.

7.Развитие материально-технической базы, оснащение системами пожаротушения.

8. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

9.Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.

10. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

11. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.

12. Единовременные выплаты отдельным категориям граждан.

Показателицели программы:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – (км).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – (%).

3. Количество замененных ламп – (ед.).

4. Количество освещенных населенных пунктов – (ед.).

5.Количество посаженных деревьев - (ед).

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – (ед.).

7.Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - (ед.).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).

10. Количество проведенных сельских мероприятий – (ед.).

11. Реализация народной программы - (ед. в год).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).

13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – (ед).

14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – (га).

15. Снижение количества пожаров – (ед. в год).

16.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – (ед. в год).

17.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – (чел).

18. Количество военно - учетных работников (чел.).

19.Количество получателей доплаты к пенсии – (чел).

20.Количество получателей единовременной выплаты - (чел).

21. Количество участвующих в праздничных мероприятиях (чел.).

22. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - (ед).

23.Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта – (ед).

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы.**

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация 5 подпрограмм:

1*.Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»*

По данной подпрограмме планируется реализация одиннадцати основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по благоустройству: Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения.

2. Обслуживание уличного освещения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию трех мероприятий по благоустройству: оплата услуг по предоставлению уличного освещения; проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения; проведение работ по установке новых опор освещения.

3. Озеленение территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: приобретение саженцев для озеленения территории поселения.

4.Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по очистке территории от сухих деревьев и кустарников.

5. Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по установке ограждения на гражданском захоронении д. Кресты.

6.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. По данное основному мероприятию планируется реализация мероприятий по благоустройству: проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок; паспортизация и установление класса опасности отходов для окружающей среды.

7. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы.

8. Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи. Данное основное мероприятие предусматривает мероприятия по благоустройству мест для отдыха детей и молодежи.

9. Реализация народной программы. По данному основному мероприятию предусматривается спиливание аварийных деревьев в д. Федорцево, д. Ущицы.

10. Создание условий для удобства и комфорта жителей поселения. По данному основному мероприятию планируются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан

11. Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского. По данному основному мероприятию планируются работы по ликвидации очагов сорного растения борщевика Сосновского в д. Сопки. д. Слепнево.

*2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»*

По данной подпрограмме планируется реализация одного основного мероприятия:

1. Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения. По данному основному мероприятию планируется реализация трех мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности: благоустройство пожарных водоемов; опашка населенных пунктов приобретение пожарного инвентаря.

*3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»*

По данной подпрограмме планируется реализация трех основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования системы муниципального управления. По данному основному мероприятию планируется реализация трех мероприятий по общегосударственным вопросам: обеспечение деятельности Главы поселения; обеспечение деятельности администрации поселения; расходы на возмещение затрат по созданию условий для предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории сельских поселений.

2.Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий. По данному основному мероприятию планируется реализация мероприятия по национальной обороне: субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

3. Социальная поддержка граждан. По данному основному мероприятию планируется реализация двух мероприятий по социальному обеспечению: доплата к пенсиям муниципальным служащим, единовременные выплаты отдельным категориям граждан.

*4.Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»*

По данной подпрограмме планируется реализация одного основного мероприятия: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

*5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»*

По данной подпрограмме планируется проведение одного основного мероприятия: проведение мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта на территории поселения.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Куньинская волость» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2023 годы составит 61 972,38635 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 6 894,491 тыс. рублей;

на 2018 год – 7 788,02403 тыс. рублей;

на 2019 год – 9 582,81523 тыс. рублей;

на 2020 год – 9 259,45609 тыс. рублей;

на 2021 год – 9 724,745 тыс. рублей;

на 2022 год – 9 432,495 тыс. рублей;

на 2023 год – 9 290,360 тыс.рублей.

**5.** **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы.**

При реализации целей и задач муниципальной программы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, осуществление мер, направленных на предотвращение и снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в частности, относятся:

Правовые риски, связанные с изменениями федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы на региональном уровне, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий.

Финансовые риски связаны с существующим бюджетным дефицитом и недостаточным уровнем бюджетного финансирования. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования.

Административные риски связаны с изменением порядка прохождения согласований по внесению изменений в муниципальную программу, что может привести к нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач. Основным условием минимизации административных рисков является обеспечение контроля на всех этапах реализации муниципальной программы, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы сельского поселения. Одним из возможных путей минимизации данного риска является привлечение внебюджетных средств.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

**6.** **Ожидаемые результаты реализации Программы.**

Предлагаемый вариант реализации Программы позволит сформировать необходимые условия для устойчивого функционирования инфраструктуры и будет способствовать позитивным переменам в качестве жизни населения. По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2023 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 8,0 (км).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,03 (%).

3. Количество замененных ламп – 41 (ед.).

4. Количество освещенных населенных пунктов – 29 (ед.).

5.Количество посаженных деревьев - 12 (ед).

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 51 (ед.).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 25 (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - 10 (ед.).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.).

10. Количество проведенных сельских мероприятий –34 (ед.).

11. Реализация народной программы - 1 (ед. в год).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 6 (ед.).

13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – 7 (ед).

14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – 15,2 (га).

15. Снижение количества пожаров – 2 (ед. в год).

16.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед. в год).

17.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 2 (чел).

18. Количество военно - учетных работников 1 (чел.).

19.Количество получателей доплаты к пенсии – 4 (чел).

20.Количество получателей единовременной выплаты - 313 (чел).

21. Количество участвующих в праздничных мероприятиях 485 (чел.).

22. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - 2 (ед).

23.Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта – 0 (ед).

**7.** **Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом по формуле:



 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

1.3.В паспорте подпрограммы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения (км).  2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).  3. Количество замененных ламп (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов (ед.).  5.Количество посаженных деревьев (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед.).  7.Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок (ед.).  9.Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы (ед.).  10. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок (ед.).  11. Реализация народной программы (ед.). |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения (км).  2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).  3. Количество замененных ламп (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов (ед.).  5.Количество посаженных деревьев (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед.).  7.Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок (ед.).  9.Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).  10. Количество проведенных сельских мероприятий – (ед.).  11. Реализация народной программы - (ед.).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).  13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – (ед).  14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – (га). |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия программы, входящие в состав подпрограммы | 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.  2.Обслуживание уличного освещения.  3. Озеленение территории поселения.  4.Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения.  5. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.  6. Реализация народной программы. |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия программы, входящие в состав подпрограммы | 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.  2.Обслуживание уличного освещения.  3. Озеленение территории поселения.  4.Спиливание и уборка аварийных деревьев.  5. Содержание и ремонт воинских захоронений на территории поселения.  6. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.  7.Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы.  8. Благоустройство мест отдыха для детей и молодежи.  9. Реализация народной программы.  10.Создание условий для организации удобства и у комфорта жителей поселения.  11.Ликивидация очагов сорного растения борщевика Сосновского. |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2022 годы |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2023 годы |

Строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г (тыс. руб.) | 2018г (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.руб.) | 2022г  (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | 5,05051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05051 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 384,991 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 329,991 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 32 444,75092 | 3 733,3005 | 4871,12463 | 5 996,14467 | 6155,18112 | 5734,0 | 5955,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 32 834,79243 | 3 733,3005 | 4871,12463 | 6 051,14467 | 6490,22263 | 5734,0 | 5955,0 |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источни-ки финан-сиро-вания муници-пальной про-граммы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс. руб.) | 2022г  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет | 5,0505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 621,991 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 329,991 | 180,0 | 0 | 28,0 |
| местный бюджет | 37 040,61669 | 3 733,3005 | 4871,12463 | 5 996,14467 | 4673,86689 | 5822,18 | 29,0 | 6020,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источни-кам | 37 667,65819 | 3 733,3005 | 4871,12463 | 6 051,14467 | 5 008,908390 | 6002,18 | 5924,0 | 6048,0 |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 6,9 (км).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,03 (%).  3. Количество замененных ламп – 37 (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов – 22 (ед.).  5.Количество посаженных деревьев - 12 (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 39 (ед.).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 17 (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - 9 (ед.).  9.Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.).  10. Количество проведенных сельских мероприятий –29 (ед.).  11. Реализация народной программы - 1 (ед.).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 4(ед.).  13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – 3 (ед).  14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – 1 (га). |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 8,0 (км).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,03 (%).  3. Количество замененных ламп – 41 (ед.).  4. Количество освещенных населенных пунктов – 29 (ед.).  5.Количество посаженных деревьев - 12 (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 51 (ед.).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 25 (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - 10 (ед.).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.).  10. Количество проведенных сельских мероприятий –34 (ед.).  11. Реализация народной программы - 1 (ед. в год).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 6 (ед.).  13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – 7 (ед).  14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – 15,2 (га). |

1.3.1. Раздел 2. «Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Цель подпрограммы:

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Задачи подпрограммы:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения населенных пунктов;

3.Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.

4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения «Куньинская волость».

5.Улучшение состояния территорий поселения.

Показатели цели подпрограммы:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – (км).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – (%).

3. Количество замененных ламп – (ед.).

4. Количество освещенных населенных пунктов – (ед.).

5.Количество посаженных деревьев - (ед).

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – (ед.).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - (ед.).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).

10. Количество проведенных сельских мероприятий - (ед.).

11. Реализация народной программы - (ед. в год).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).

13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – (ед).

14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – (га).

Срок реализации подпрограммы: 2017-2023 годы.

1.3.2.Раздел 3. «Перечень и краткое описание основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по благоустройству: Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения.

2. Обслуживание уличного освещения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию трех мероприятий по благоустройству: оплата услуг по предоставлению уличного освещения; проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения; проведение работ по установке новых опор освещения.

3. Озеленение территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: приобретение саженцев для озеленения территории поселения.

4.Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по очистке территории от сухих деревьев и кустарников.

5. Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по установке ограждения на гражданском захоронении д. Кресты.

6.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. По данное основному мероприятию планируется реализация мероприятий по благоустройству: проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок; паспортизация и установление класса опасности отходов для окружающей среды.

7. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы.

8. Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи. Данное основное мероприятие предусматривает мероприятия по благоустройству мест для отдыха детей и молодежи.

9. Реализация народной программы. По данному основному мероприятию предусматривается спиливание аварийных деревьев в д. Федорцево, д. Ущицы.

10. Создание условий для удобства и комфорта жителей поселения. По данному основному мероприятию планируются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан

11. Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского. По данному основному мероприятию планируются работы по ликвидации очагов сорного растения борщевика Сосновского в д. Сопки. д. Слепнево»

1.3.3. . В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» по строке

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы» цифры «32 834,79243» заменить цифрами «37 667,65819»;

по строке «на 2020 год» цифры «6 490,22263» заменить на «5 008,908390»;

по строке «на 2021 год» цифры «5 734,0» заменить на «6 002,18»;

по строке «на 2022 год» цифры «5 955,0»заменить цифрами «5 924,0»;

по строке «на 2023 год» добавить цифры «6 048,0».

1.3.4. Раздел 5. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации подпрограммы предполагается:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 8,0 (км).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,03 (%).

3. Количество замененных ламп – 41 (ед.).

4. Количество освещенных населенных пунктов – 29 (ед.).

5.Количество посаженных деревьев - 12 (ед).

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 51 (ед.).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 25 (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - 10 (ед.).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.).

10. Количество проведенных сельских мероприятий –34 (ед.).

11. Реализация народной программы - 1 (ед. в год).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 6 (ед.).

13.Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок – 7 (ед).

14.Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского – 15,2 (га)».

1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2022 годы |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2023 годы |

Строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г.  (тыс.  руб.) | 2022г  (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 684,477 | 151,677 | 29,0 | 37,0 | 108,8 | 179,0 | 179,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 684,477 | 151,677 | 29,0 | 37,0 | 108,8 | 179,0 | 179,0 |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источни-ки финан-сиро-вания муници-пальной про-граммы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс. руб.) | 2022г  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 183,277 | 151,677 | 29,0 | 37,0 | 107,6 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источни-кам | 1 183,277 | 151,677 | 29,0 | 37,0 | 107,6 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение количества пожаров – 12 (ед.)  2.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 10 (ед.) |

Изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение количества пожаров – 2 (ед. в год)  2.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед. в год) |

1.4.1. В разделе 2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы слова «Срок реализации подпрограммы: 2017-2021 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы: 2017-2023 годы».

1.4.2.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы» цифры «684,677»заменить цифрами «1 183,277»;

по строке «на 2020 год» цифры «108,8» заменить цифрами «107,6»;

по строке «на 2021 год» цифры «179,0» заменить цифрами «286,0»;

по строке «на 2022 год» цифры «179,0» заменить цифрами «286,0»;

по строке «на 2023 год» добавить цифры «286,0».

1.4.3.Раздел 5. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Предлагаемый вариант реализации подпрограммы позволит:

сформировать необходимые условия для сокращения количества пожаров и будет способствовать сокращению потерь от них;

предотвратить возможность причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в подпрограмме мероприятий:

- снижение количества пожаров – 2 (ед. в год).

-предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед. в год).

1.5.В паспорте подпрограммы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»:

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2022 годы |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2023 годы |

Строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.руб.) | 2022г  (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | 1190,10924 | 143,27 | 185,78 | 208,705 | 227,47424 | 207,93 | 216,95 |
| областной бюджет | 163,7394 | 35,223 | 18,5164 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| местный бюджет | 16731,8653 | 2531,0205 | 2 683,603 | 3 279,96556 | 3790,27624 | 2345,0 | 2102,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 18085,71394 | 2709,5135 | 2887,8994 | 3494,67056 | 4017,75048 | 2604,93 | 2370,95 |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источни-ки финан-сиро-вания муници-пальной про-граммы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс. руб.) | 2022г  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет | 1521,64924 | 143,27 | 185,78 | 208,705 | 227,47424 | 248,565 | 248,495 | 259,36 |
| областной бюджет | 59,7394 | 35,223 | 18,5164 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 21040,06252 | 2531,0205 | 2 683,603 | 3 279,96556 | 3715,47346 | 3188,0 | 2945,0 | 2697,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источни-кам | 22621,45116 | 2709,5135 | 2887,8994 | 3494,67056 | 3942,9477 | 3436,565 | 3193,495 | 2956,360 |

1.5.1.В разделе 2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы слова «Срок реализации подпрограммы: 2017-2022 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы: 2017-2023 годы».

1.5.2.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы»

цифры «18 085,71394» заменить цифрами «22 621,45116»;

по строке «2020 год» цифры «4 017,75048» заменить цифрами «3 942,9477»;

по строке «2021 год» цифры «2 604,93» заменить цифрами «3 436,565»;

по строке «2022 год» цифры «2 370,95» заменить цифрами «3 193,495»;

по строке «2023 год» добавить цифры»2 956,360».

1.6. В паспорте подпрограммы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»:

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2022 годы |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2023 годы |

Строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.руб.) | 2022г (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1500,0 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,0 | 400,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 1500,0 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,0 | 400,00 |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.  руб.) | 2022г (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 500,0 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - 4 (шт.). |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - 2 (шт.). |

1.6.1.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы цифры «1 500,0» заменить цифрами «500»

по строке «на 2020 год» цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;

по строке «на 2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «0,00»;

по строке «на 2022 год» цифры «400,0» заменить цифрами «0,00»;

по строке «на 2023 год» добавить цифры «0,00».

1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2022 годы |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2023 годы |

Строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.  руб.) | 2022г (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2017г  (тыс. руб.) | 2018г  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс. руб.) | 2020г  (тыс. руб.) | 2021г  (тыс.  руб.) | 2022г (тыс. руб.) | 2023г (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Строку:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта, 3 - ед. |

Изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта, 0 - ед. |

1.7.1.В разделе 2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы в 6 абзаце слова «Реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2017-2022 годы» заменить словами «Реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2017-2023 годы».

1.7.2.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы цифры «300,0» заменить цифрами «0,00»

по строке «на 2020 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,00»;

по строке «на 2021 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,00»;

по строке «на 2022 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,00»;

по строке «на 2023 год» добавить цифры «0,00».

1.8. Приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции (согласно приложения 1 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (согласно приложения № 2 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 3 **«**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Куньинская волость» изложить в новой редакции (согласно приложения № 3 к настоящему постановлению).

1.12. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции (согласно приложения № 4 к настоящему постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

3.Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах (досках объявлений) в общественных местах: здание Администрации поселения (рабочий поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 22), дом культуры (деревня Ущицы, улица Молодежная, дом 2; деревня Шейкино); магазин Куньинского районного потребительского общества (деревня Слепнево) и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Куньинская волость» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

Проект вносит:

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

Согласовано:

Начальник отдела бюджетов поселений

финансового управления Администрации

Куньинского района В.А. Гришанова

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения

«Куньинская волость» от \_\_.02.2021 г. № \_\_

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017-2023 годы»

**Сведения**

**о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**  **«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**  **муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,0 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 14,21 |
| 3 | Количество замененных ламп | ед | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| 4 | Количество освещенных населенных пунктов | ед | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 5 | Количество посаженных деревьев | ед | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | ед | 11 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ | ед | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| 8 | Количество убранных несанкционированных свалок | ед | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Количество оборудованных и реконструированных детских площадок | ед | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 1 | 4,2 | 5 | 2,5 | 2,5 | 15,2 |
| 13 | Количество проведенных сельских мероприятий | ед | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 14 | Реализация народной программы | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Снижение количества пожаров | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 16 | Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 17 | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 18 | Количество военно – учетных работников | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Количество получателей доплаты к пенсии | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 20 | Количество получателей единовременной выплаты | чел. | 95 | 84 | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 21 | Количество участвующих в праздничных мероприятиях | чел. | 50 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 485 |
| **Подпрограмма 1**  **«Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,0 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 14,21 |
| 1.3. | Количество замененных ламп | ед | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| 1.4. | Количество освещенных населенных пунктов | ед | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 1.5. | Количество посаженных деревьев | ед | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.6. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | ед | 11 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1.7. | Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ | ед | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| 1.8. | Количество убранных несанкционированных свалок | ед | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| .19. | Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.10. | Количество оборудованных и реконструированных детских площадок | ед | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 1.11. | Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 1.12. | Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 1 | 4,2 | 5 | 2,5 | 2,5 | 15,2 |
| 1.13. | Реализация народной программы | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества пожаров | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2.2. | Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3.2. | Количество военно – учетных работников | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3.3. | Количество получателей доплаты к пенсии | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| **Подпрограмма 4**  **«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий в области физкультуры, школьного спорта и массового спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения

«Куньинская волость» от \_\_.02.2021 г. № \_\_

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017-2023 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия** | **Целевые показатели основного мероприятия** | **Значения целевых показателей основного мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2017 – 1,0 км  2018 – 1,1 км  2019 – 1,2 км  2020 – 1,2 км  2021 – 1,2 км  2022 - 1,2 км  2023 - 1,2 км |
|  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 – 2,03 %  2018 – 2,03 %  2019 – 2,03 %  2020 – 2,03 %  2021 – 2,03 %  2022 – 2,03 %  2023 - 2,03 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обслуживание уличного освещения» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество замененных ламп | 2017 – 7 ед  2018 – 6 ед  2019 – 6 ед  2020 – 4 ед  2021 – 6 ед  2022 – 6 ед  2023 - 6 ед |
| Количество освещенных населенных пунктов | 2017 – 5 ед  2018 – 4 ед  2019 – 4 ед  2020 – 4 ед  2021 – 4 ед  2022 - 4 ед  2023 - 4 ед |
| 1.3. | Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество посаженных деревьев | 2017 – 0 ед  2018 – 0 ед  2019 – 3 ед  2020 – 0 ед  2021 – 3 ед  2022 - 3 ед  2023 - 3 ед |
| 1.4. | Основное мероприятие «Спиливание и уборка аварийных деревьев» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | 2017 – 11 ед  2018 – 5 ед  2019 – 23 ед  2020 – 12 ед  2021 – 0 ед  2022 – 0 ед  2023 - 0 ед |
| 1.5. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселен | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество отремонтированных братских захоронений | 2017 – 4 ед  2018 – 3 ед  2019 – 4 ед  2020 – 6 ед  2021 – 4 ед  2022 – 2 ед  2023 - 2 ед |
| 1.6. | Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество убранных несанкционированных свалок | 2017 – 3 ед  2018 – 2 ед  2019 – 1 ед  2020 – 1 ед  2021 – 1 ед  2022 - 1 ед  2023 - 1 ед |
| 1.7. | Основное мероприятие «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество отремонтированных общественных колодцев | 2017 – 0 ед  2018 – 1 ед  2019 – 0 ед  2020 – 0 ед  2021 – 0 ед  2022 - 0 ед  2023 - 0 ед |
| 1.8. | Основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Приобретение детской площадки | 2017 – 2 ед  2018 – 1 ед  2019 – 0 ед  2020 – 2 ед  2021 – 1 ед  2022 - 0 ед  2023 - 0 ед |
| 1.9. | Основное мероприятие «Реализация народной программы» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Реализация народной программы | 2017 – 1 ед  2018 – 1 ед  2019 – 1 ед  2020 – 1 ед  2021 – 1 ед  2022 - 1 ед  2023 - 1 ед |
| 1.10. | Основное мероприятие «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество оборудованных и установленный контейнерных площадок | 2017 – 0 ед  2018 – 0 ед  2019 – 3 ед  2020 – 2 ед  2021 – 2 ед  2022 - 0 ед  2023 - 0 ед |
| 1.11. | Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | .Количество ликвидированных очагов сорного растения борщевика Сосновского | 2017 – 0 га  2018 – 0 га  2019 – 1 га  2020 – 4,2 га  2021 – 5 га  2022 - 2,5 га  2023 - 2,5 га |
| **2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения**  **и объектов на территории поселения»** | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Снижение количества пожаров | 2017 – 2 ед  2018 – 2 ед  2019 – 2 ед  2020 – 2 ед  2021 – 2 ед  2022 - 2 ед  2023 - 2 ед |
| Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2017 – 0 ед  2018 – 2 ед  2019 – 2 ед  2020 – 2 ед  2021 – 2 ед  2022 - 2 ед  2023 - 2 ед |
| **3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | 2017 – 2 чел  2018 – 2 чел  2019 – 2 чел  2020 – 2 чел  2021 – 2 чел  2022 - 2 чел  2023 - 2 чел |
| 3.2. | Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество военно-учетных работников | 2017 – 1 чел  2018 – 1 чел  2019 – 1 чел  2020 – 1 чел  2021 – 1 чел  2022 - 1 чел  2023 - 1 чел |
| 3.3. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество получателей доплаты к пенсии | 2017 – 4 чел  2018 – 4 чел  2019 – 4 чел  2020 – 4 чел  2021 – 4 чел  2022 - 4 чел  2023 - 4 чел |
| **4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество мероприятий | 2017 – 1 ед  2018 – 0 ед  2019 – 0 ед  2020 – 1 ед  2021 – 0 ед  2022 - 0 ед  2023 - 0 ед |
| **5 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения» | Администрация сельского поселения «Куньинская волость» | Количество мероприятий | 2017 – 0 ед  2018 – 0 ед  2019 – 0 ед  2020 – 0 ед  2021 – 0 ед  2022 - 0 ед  2023 - 0 ед |

Приложение № 3

к Постановлению Администрации сельского поселения

«Куньинская волость» от \_\_.02.2021 г. № \_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального образования «Куньинская волость»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2017г | | 2018г | | 2019г | | 2020г | 2021г | | 2022г | 2023г | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы»** | **Администрация СП «Куньинская волость»** | **6 894,491** | | **7788,02403** | | **9582,81523** | | **9259,45609** | **9724,745** | | **9432,495** | **9290,360** | **61972,38635** |
| ***1.*** | ***Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»*** | ***Администрация СП «Куньинская волость»*** | ***3733,3005*** | | ***4871,12463*** | | ***6051,14467*** | | ***5008,908390*** | ***6002,18*** | | ***5953,0*** | ***6048,0*** | ***37667,65819*** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них » | Администрация СП «Куньинская волость» | **2 915,0** | | **3681,47863** | | **4611,740** | | **3364,54678** | **4416,0** | | **4595,0** | **4691,0** | **28 274,76541** |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения» | Администрация СП «Куньинская волость» | 2 915,0 | | 3681,47863 | | 4611,740 | | 3364,54678 | 4416,0 | | 4595,0 | 4691,0 | 28 274,76541 |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  «Обслуживание уличного освещения» | Администрация СП «Куньинская волость» | **236,065** | | **544,601** | | **340,57015** | | **369,00724** | **905,0** | | **905,0** | **905,0** | **4205,24339** |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Оплата услуг по предоставлению уличного освещения» | Администрация СП «Куньинская волость» | 173,065 | | 432,371 | | 274,57015 | | 298,95724 | 774,4 | | 774,4 | 774,4 | 3502,16339 |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения» | Администрация СП «Куньинская волость» | 63,0 | | 112,23 | | 66,0 | | 70,050 | 130,6 | | 130,6 | 130,6 | 703,08 |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**  «Озеленение территории поселения » | Администрация СП «Куньинская волость» | **0** | | **0** | | **10,08264** | | **0,00** | **67,0** | | **77,0** | **77,0** | **231,08264** |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Приобретение саженцев для озеленения территории поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | 0,00 | | 0,00 | | 10,08264 | | 0,00 | 67,0 | | 77,0 | 77,0 | 231,08264 |
| 1.4 | **Основное мероприятие:**  «Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | **30,5145** | | **50,0** | | **70,0** | | **120,0** | **0,0** | | **0,00** | **0,00** | **270,5145** |
| 1.4.1 | Очистка территории от сухих деревьев и кустарников | Администрация СП «Куньинская волость» | | 30,5145 | | 50,0 | | 70,0 | 120,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,5145 |
| 1.5 | **Основное мероприятие:**  «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **171,354** | | **184,0** | | **599,040** | **574,35912** | | **418,18** | **75,0** | **75,0** | **2096,93312** |
| 1.5.1 | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" (в рамках народной программы) | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 30,0 | 100,0 | | 140,0 | 0,00 | 0,00 | 270,0 |
| 1.5.2 | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 30,0 | 96,5 | | 140,0 | 0,00 | 0,00 | 266,5 |
| 1.5.3 | Мероприятие  «Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 159,354 | | 162,0 | | 502,040 | 372,75812 | | 138,18 | 75,0 | 75,0 | 1484,33212 |
| 1.5.4 | Мероприятие  «Приобретение ритуальных венков» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 7,0 | | 6,0 | | 6,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,0 |
| 1.5.5 | Мероприятие  «Приобретение строительных материалов для захоронений» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 5,0 | | 16,0 | | 31,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,0 |
| 1.5.6 | Мероприятие  «Субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5,0505 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0505 |
| 1.5.7 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0505 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,  0505 |
| 1.6 | **Основное мероприятие**:  «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **43,0** | | **59,863** | | **53, 48288** | **51,25388** | | **44,0** | **44,0** | **44,0** | **339,59976** |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 43,0 | | 59,863 | | 49,56552 | 51,25388 | | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 335,6824 |
| 1.6.2 | Мероприятие  «Паспортизация и установление класса опасности отходов для окружающей среды» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 3,91736 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91736 |
| 1.7. | **Основное мероприятие**:  «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **0,00** | | **75,0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,0** |
| 1.7.1. | Мероприятие  Содержание объектов водоснабжения (общественные колодцы) | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 75,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |
| 1.8. | **Основное мероприятие**:  "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи" | Администрация СП «Куньинская волость» | | **0,00** | | **44,945** | | **0,00** | **189,99137** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **234,93637** |
| 1.8.1. | Мероприятие  Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 44,945 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,945 |
| 1.8.2. | Мероприятие  Приобретение, установка и ремонт детских площадок | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 189,99137 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,99137 |
| 1.9 | **Основное мероприятие:**  «Реализация народной программы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **337,367** | | **231,237** | | **210,0** | **229,750** | | **88,0** | **228,0** | **228,0** | **1 552,354** |
| 1.9.1 | Мероприятие  «Установка фонарей уличного освещения со светодиодными светильниками» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 60,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 |
| 1.9.2 | Мероприятие  «Приобретение и установка детской площадки для Назимовского детского сада» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 30,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 |
| 1.9.3 | Мероприятие  «Приобретение и установка ограждения детской площадки по периметру в д.Ущ ицы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 40,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 |
| 1.9.4 | Мероприятие «Приобретение материалов на ремонт д/сада д.Ущицы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 45,367 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,367 |
| 1.9.5 | Мероприятие  «Спиливание аварийных деревьев в д.Встеселово» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 43,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,0 |
| 1.9.6. | Мероприятие  «Огораживание гражданских захоронений д.Боталово, д.Докукино» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 119,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,0 |
| 1.9.7. | Мероприятие «Ремонт братского захоронения в д.Ущицы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 194,761 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,761 |
| 1.9.8. | Мероприятие  «Приобретение основных средств для детского сада д.Ущицы» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 15,055 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,055 |
| 1.9.9. | Мероприятие «Приобретение материалов для монтажа водопровода на Ущицкий ФАП» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 21,421 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,421 |
| 1.9.10. | Ремонт клуба в д. Слепнёво | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 210,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 210,0 |
| 1.9.11 | Приобретение основных средств для домов культуры д.Шейкино, д. Слепнево | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 229,750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,750 |
| 1.9.12 | Спиливание деревьев | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 88,0 | 228,0 | 228,0 | 544,0 |
| 1.10. | **Основное мероприятие:**  «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **0,00** | | **0,00** | | **106,229** | **60,0** | | **14,0** | **0,00** | **0,00** | **180,229** |
| 1.10.1 | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 106,229 | 60,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,229 |
| 1.10.2 | Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 14,0 | 0,00 | 0,00 | 14,0 |
| 1.11 | **Основное мероприятие:**  «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **0,00** | | **0,00** | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | **29,0** | **28,0** | **207,0** |
| 1.11.1. | «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 25,0 | 40,0 | | 40,0 | 29,0 | 28,0 | 207,0 |
| 1.11.2 | «Софинансирование ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 0,00 | | 0,00 | | 25,0 | 10,0 | | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»*** | ***Администрация СП «Куньинская волость»*** | | ***151,677*** | | ***29,0*** | | ***37,0*** | ***108,8*** | |  | ***179,0*** | ***179,0*** | ***684,477*** |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **151,677** | | ***29,0*** | | ***37,00*** | ***108,8*** | |  | **179,0** | **179,0** | **684,477** |
| 2.1.1. | Мероприятие  «Благоустройство пожарных водоемов» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 117,177 | | 0,00 | | 0,00 | 79,0 | |  | 179,0 | 179,0 | 554,177 |
| 2.1.2. | Мероприятие  «Опашка населенных пунктов» | Администрация СП «Куньинская волость» | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Приобретение и ремонт пожарного инвентаря» | Администрация СП «Куньинская волость» | | *34,5* | | *29,0* | | *37,0* | *0,00* | |  | *0,00* | *0,00* | *100,5* |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Админстративного здания» | Администрация СП «Куньинская волость» | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | *29,8* | |  | *0,00* | *0,00* | *29,8* |
| ***3.*** | ***Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»*** | ***Администрация СП «Куньинская волость»*** | | ***2 709,5135*** | | ***2 887,8994*** | | ***3 494,67056*** | ***3942,9477*** | | ***3436,565*** | ***3193,495*** | ***2956,360*** | ***22621,45116*** |
| 3.1. | **Основное мероприятие**: «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **2 368,2835** | | **2 518,1594** | | **3 066,00556** | **3488,73330** | | **3002,0** | **2759,0** | **2511,0** | **19713,18176** |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Главы поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 365,141 | | 374,197 | | 408,43515 | 656,38635 | | 627,385 | 627,385 | 627,385 | 3686,3145 |
| 3.1.2. | Мероприятие  «Обеспечение деятельности администрации поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 1 764,327 | | 1 876,577 | | 2 212,51681 | 2831,34695 | | 2374,615 | 2131,615 | 1883,615 | 15075,61276 |
| 3.1.3 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на содержание отдела бухгалтерского учета, по обслуживанию бюджетов поселений» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 149,2925 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,2925 |
| 3.1.4 | Мероприятие  «Ежемесячная гарантированная компенсационная выплата муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные муниципальные должности категории "А"» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 54,3 | | 248,869 | | 439,0536 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,2226 |
| 3.1.5. | Мероприятие «Расходы на возмещение затрат по созданию условий для предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории сельских поселений» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 35,223 | | 18,5164 | | 6,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7394 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | Администрация СП «Куньинская волость» | | **143,27** | | **185,78** | | **208,705** | **227,47424** | | **248,565** | **248,495** | **259,36** | **1521,64924** |
| 3.2.1. | Мероприятие  «Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Администрация СП «Куньинская волость» | | 143,27 | | 185,78 | | 208,705 | 227,47424 | | 248,565 | 248,495 | 259,36 | 1521,64924 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | **Основное мероприятие:** «Социальная поддержка граждан» | Администрация СП «Куньинская волость» | **197,96** | **183,96** | **174,960** | **226,74016** | **186,0** | **186,0** | **186,0** | **1341,62016** |
| 3.3.1. | Мероприятие  «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» | Администрация СП «Куньинская волость» | 102,96 | 102,96 | 102,960 | 175,74016 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 1341,62016 |
| 3.3.2. | Мероприятие  «Единовременные выплаты отдельным категориям граждан» | Администрация СП «Куньинская волость» | 95,0 | 81,0 | 72,0 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,0 |
| 3.4. | **Основное мероприятие:** «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений» | Администрация СП «Куньинская волость» | **0,00** | **0,00** | **45,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,0** |
| 3.4.1. | Мероприятие  «Составление правил землепользования и застройки поселений» | Администрация СП «Куньинская волость» | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| **4.** | ***Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»*** | ***Администрация СП «Куньинская волость»*** | ***300,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***500,0*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | **Основное мероприятие**: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Администрация СП «Куньинская волость» | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Администрация СП «Куньинская волость» | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |
| ***5.*** | ***Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»*** | **Администрация СП «Куньинская волость»** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.1. | **Основное мероприятие:** «Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения» | Администрация СП «Куньинская волость» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | Администрация СП «Куньинская волость» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**« \_\_\_ » февраля 2021 г.**

**к проекту постановлению Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от \_\_.02.2021 г. № \_\_ «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2017 – 2023 годы»**

[Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 - 2023 годы» увеличить на 8 567 402,98 рублей и утвердить в сумме 61 972 386,35 рублей. На 2020 год уменьшить на 1 857 317,02 рублей и утвердить в сумме 9 259 456,09 рублей, на 2021 год утвердить в сумме 9 724 745,00 рублей, на 2022 год утвердить в сумме 9 432 495,00 рублей, на 2023 год утвердить в сумме 9290360,00 рублей.](consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C472972FF407C83205106B8DBFE6856BA1880F6C9B4B395F2FBEF1E546B61ED0270B47DCD6h8p2H)

***Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории» увеличить на 4 832 865,76 рублей и утвердить в сумме 37 667 658,19 рублей. На 2020 год уменьшить на 1 481 314,24 и утвердить в сумме 5 008 908,39 рублей; на 2021 год лимиты утвердить в сумме 6 002 180,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 5 953 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 6 048 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.***

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» на 2020 год уменьшить на 1 121 672,46 рублей и утвердить в сумме 3 364 946,78 рублей. Лимиты уменьшены в связи с благоприятными погодными условиями в 2020 году. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 4 416 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 4 595 000,00 в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 4 691  000,00 в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Обслуживание уличного освещения» на 2020 год уменьшить на 68 682,76 рублей и утвердить в сумме 369 007,24 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 905 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 905 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 905 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» на 2020 год лимиты утвердить в сумме 0,00. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 67 000,00 в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 77 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 77 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области

Основное мероприятие «Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения» на 2020 год утвердить в сумме 120 000,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения» на 2020 год уменьшить на 96 500,02 и утвердить в сумме 574 359,12 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 418 180,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 75 000 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 75 000 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» на 2020 год утвердить в сумме 51 253,88 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 44 000 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 44 000 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 44 000 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» на 2020 год утвердить в сумме  0,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» на 2020 год уменьшить на 184 209,00 рублей и утвердить в сумме  189 991,37 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Реализация народной программы» на 2020 год уменьшить на 5 250,00 рублей и утвердить в сумме 229 750,00 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 88 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 228 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 228 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения» на 2020 год уменьшить на 5 000,00 рублей и утвердить в сумме 60 000,000 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 14 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» на 2020 год утвердить в сумме 50 000,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 50 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 29 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 28 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

***Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения» увеличить на 498 800,00 рублей и утвердить в сумме 1 183 277,00 рублей. На 2020 год уменьшить на 1 200,00 рублей и утвердить в сумме 107 600,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 286 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 286  000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 286 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.***

Основное мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» на 2020 уменьшить на 1 200,00 рублей и утвердить в сумме 107 600,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 286 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 286 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 286 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

***Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования» увеличить на 4 535 737,22 рублей и утвердить в сумме 22 621 451,16 рублей. На 2020 год уменьшить на 74 802,78 рублей и утвердить в сумме 3 942 947,70 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в 3 436 565,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 3 193 495,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 2 956 360,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.***

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» на 2020 год уменьшить на 34 802,78 рублей и утвердить в сумме 3 488 733,30 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 3 002 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 2 759 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 2 511 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» на 2020 год утвердить в сумме 227 474,24 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 248 565,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 248 495,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 259 360,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» на 2020 год утвердить в сумме 226 740,16 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 186 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 186 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 186 000,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

Основное мероприятие «Осуществление работ по разработке Генерального плана и Правил Пользования и Застройки поселений» на 2020 год уменьшить на 40 000,00 рублей и утвердить в сумме 0,00 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

***Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» уменьшить на 1 000 000,00 рублей и утвердить в сумме 500 000,00 рублей. На 2020 год уменьшить на 200 000,00 рублей и утвердить в сумме 200 000,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.***

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» на 2020 год уменьшить на 200 000,00 и утвердить в сумме 200 000,00 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.

***Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения» уменьшить на 300 000,00 рублей и утвердить в сумме 0,00 рублей. На 2020 год уменьшить на 100 000,00 рублей и утвердить в сумме 0,00 рублей. На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области.***

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения» на 2020 год уменьшить на 100 000,00 рублей и утвердить в сумме 0,00 рублей. Лимиты уменьшены, так как не было потребности в использовании в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На 2021 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2022 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области; на 2023 год лимиты утвердить в сумме 0,00 рублей в соответствии с контрольными цифрами Комитета по финансам Псковской области