**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.\_\_\_.2021 г. № \_\_\_

рп. Кунья

О результатах оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы»

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Куньинская волость», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 16.06.2016 г. № 64, Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2023 годы» (приложение 1).

 2.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2023 годы» (приложение 2).

 3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах (досках объявлений) в общественных местах: здание Администрации поселения (рабочий поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 22), дом культуры (деревня Ущицы, улица Молодежная, дом 2; деревня Шейкино); магазин Куньинского районного потребительского общества (деревня Слепнево) и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Куньинская волость» в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

Верно: Главный специалист Администрации

 сельского поселения «Куньинская волость» Г.Н. Дроздова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к порядку проведения оценки эффективности  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации муниципальных программ  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в муниципальном образовании "Куньинская волость" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Куньинская волость" на 2017 - 2023 годы"**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год тыс.руб. | Кассовый расход за 2021 г тыс.руб. | Результативность проводимых мероприятий % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость" на 2017 - 2023 годы"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 11064,67299 | 10909,93285 | 98,6% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 6470,62548 | 6328,58807 | 97,8% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 4704,60664 | 4704,60664 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 4704,60664 | 4704,60664 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 441,55482 | 441,55482 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Оплата услуг по предоставлению уличного освещения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 370,95482 | 370,95482 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 70,6 | 70,6 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие "Озеленение территории поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 29,05 | 29,05 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Приобретение саженцев для озеленения территории поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 29,05 | 29,05 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Очистка территории от сухих деревьев и кустарников  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет  | 308,18 | 168,18 | 54,6% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет  | 140 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3. | Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 163,18 | 163,18 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | Приобретение ритуальных венков | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 5 | 5 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5. | Приобретение строительных материалов | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.6. | Субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.7. | Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 9,80454 | 9,80454 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2. | Паспортизация и установление класса опасности отходов для окпужающей среды | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3. | Проведение работ по уборке несанкционированных свалок  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 9,80454 | 9,80454 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Основное мероприятие "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  Местный бюджет  | 340 | 340 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2. | Приобретение, установка и ремонт детских площадок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  Местный бюджет  | 340 | 340 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Основное мероприятие "Реализация народной программы"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 318 | 318 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Спиливание деревьев | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 318 | 318 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 269,42948 | 267,39207 | 99,2% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2. | Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет  | 20 | 17,96259 | 89,8% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.3. | Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет  | 236,958 | 236,958 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.4. | Софинансирование обеспечения мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 12,47148 | 12,47148 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Основное мероприятие "Ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет  | 50 | 50 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. | Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 40 | 40 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.2. | Софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 10 | 10 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 104,2 | 104,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 104,2 | 104,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство пожарных водоемов | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 97 | 97 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 7,2 | 7,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет  | 4239,84751 | 4227,14478 | 99,7% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 3755,25359 | 3755,25359 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 676,7628 | 676,7628 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 3078,49079 | 3078,49079 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет  | 248,565 | 235,86227 | 94,9% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет  | 248,565 | 235,86227 | 94,9% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 236,02892 | 236,02892 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 192,02892 | 192,02892 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 44 | 44 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 250 | 250 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 250 | 250 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 250 | 250 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 5,1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
|   | ИТОГО:  |   |   | 11064,67299 | 10909,93285 | 98,6% |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Федеральный бюджет |   |   | 248,565 | 235,86227 | 94,9% |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Областной бюджет |   |   | 436,958 | 294,92059 | 67,5% |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Местный бюджет |   |   | 10379,14999 | 10379,14999 | 100,0% |   |   |   |   |   |   |

Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

 реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Куньинская волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**

**муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2017 – 2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **Плановое значение** | **Фактически исполнено** | **Оценка** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы»** | **тыс.руб.** | **11 064.67299** | **10 909,93285** | **98,6** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы»** | **%** | **100** | **100** | **100** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **тыс.руб.** | **6 470.62548** | **6 328,58807** | **97,8** |
| **Доля расхода на подпрограмму муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **%** | **58,48** | **58,01** | **99,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения  | тыс.руб. | 4 704.60664 | 4 704,60664 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения  | % | 42,52 | 43,12 | 101,4 |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | тыс.руб | 370,95482 | 370,95482 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | % | 3,35 | 3,40 | 104,5 |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | тыс.руб | 70,6 | 70,6 | 100 |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | 0,64 | 0,65 | 101,6 |
| Расходы на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | тыс.руб | 29,050 | 29,050 | 100 |
| Доля расходов на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | % | 0,26 | 0,27 | 103,8 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район"  | тыс.руб. | 140,0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район"  | % | 1,27 | 0 | 0 |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | тыс.руб | 163,18 | 163,18 | 100 |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 1,47 | 1,50 | 102,0 |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | тыс.руб | 5,0 | 5 | 100 |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Расходы на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | тыс.руб | 9,80454 | 9,80454 | 100 |
| Доля расходов на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | % | 0,09 | 0,09 | 100 |
| Расходы на приобретение, установку и ремонт детских площадок | тыс. руб. | 340,0 | 340,0 | 100 |
| Доля расходов на приобретение, установку и ремонт детских площадок | % | 3,07 | 3,12 | 101,6 |
| Расходы на основное мероприятие «Реализация народной программы» |  |  |  |  |
| Расходы на спиливание деревьев | тыс.руб | 318,0 | 318,0 | 100 |
| Доля расходов на спиливание деревьев  | % | 2,87 | 2,91 | 101,4 |
| Расходы на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан | тыс.руб | 20,0 | 17,96259 | 89,8 |
| Доля расходов на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан | % | 0,18 | 0,16 | 88,9 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | тыс. руб. | 236,958 | 236,958 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | % | 2,14 | 2,17 | 101,4 |
| Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | тыс. руб. | 12,47148 | 12,47148 | 100 |
| Доля расходов на софинансирование обеспечения мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | % | 0,11 | 0,11 | 100 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс.руб | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,36 | 0,37 | 102,8 |
| Расходы на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,09 | 0,09 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **тыс.руб** | **104,2** | **104,2** | **100** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **%** | **0,94** | **0,96** | **102,1** |
| Расходы на благоустройство пожарных водоемов | тыс.руб | 97,0 | 97,0 | 100 |
| Доля расходов на благоустройство пожарных водоемов | % | 0,88 | 0,89 | 101,1 |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | тыс.руб | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | % | 0,07 | 0,07 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **тыс.руб** | **4 239,84751** | **4 227,14478** | **99,7** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **%** | **38,32** | **38,75** | **101,1** |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | тыс.руб | 676,7628 | 676,7628 | 100 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 6,12 | 6,20 | 101,3 |
| Р7асходы на обеспечение деятельности Администрации поселения | тыс.руб | 3 078,49079 | 3 078,49079 | 100 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Администрации поселения | % | 27,82 | 28,22 | 101,4 |
| Расходы на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс.руб | 248,565 | 235,86227 | 94,9 |
| Доля расходов на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 2,25 | 2,16 | 96,0 |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | тыс.руб | 192,02892 | 192,02892 | 100 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 1,74 | 1,76 | 101,1 |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | тыс.руб | 44,0 | 44,0 | 100 |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,40 | 0,40 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **тыс.руб** | **250,0** | **250,0** | **100** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **%** | **2,26** | **2,29** | **101,3** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | тыс.руб | 250,0 | 250,0 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 2,26 | 2,29 | 101,3 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **тыс.руб** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **%** | **0** | **0** | **0** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | % | 0 | 0 | 0 |

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2023 годы» разработана и утверждена сроком на семь лет.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Куньинская волость» в сумме 11 064,67299 тыс. руб.

 В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения. Степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая, составляет **98,6 %.**