**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.02.2024 г. № \_\_

рп. Кунья

О результатах оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы»

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Куньинская волость», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 16.06.2016 г. № 64, Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023-2026 годы» (приложение 1).

 2.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023-2026 годы» (приложение 2).

 3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах (досках объявлений) в общественных местах: здание Администрации поселения (рабочий поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 22), дом культуры (деревня Ущицы, улица Молодежная, дом 2; деревня Шейкино); магазин Куньинского районного потребительского общества (деревня Слепнево) и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Куньинская волость» в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к порядку проведения оценки эффективности  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации муниципальных программ  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в муниципальном образовании "Куньинская волость" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Куньинская волость" на 2023 - 2026 годы"**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год тыс.руб. | Кассовый расход за 2023 г тыс.руб. | Результативность проводимых мероприятий % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость" на 2023 - 2026 годы"**  | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **16106,62063** | **16090,95763** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"**  | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **10438,23013** | **10438,23013** | **100,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 6179,63214 | 6179,63214 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 6179,63214 | 6179,63214 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 490,02522 | 490,02522 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Оплата услуг по предоставлению уличного освещения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 59,91522 | 59,91522 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 430,11 | 430,11 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие "Озеленение территории поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 18,7 | 18,7 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Приобретение саженцев для озеленения территории поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 18,7 | 18,7 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Очистка территории от сухих деревьев и кустарников  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет  | 2040,05193 | 2040,05193 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет  | 190 | 190 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 190 | 190 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3. | Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 1294,37446 | 1294,37446 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | Приобретение ритуальных венков | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 5 | 5 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5. | Субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 357,10641 | 357,10641 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.6. | Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 3,57106 | 3,57106 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 377,87928 | 377,87928 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2. | Паспортизация и установление класса опасности отходов для окпужающей среды | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3. | Проведение работ по уборке несанкционированных свалок  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 377,87928 | 377,87928 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Основное мероприятие "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  Местный бюджет  | 272,31668 | 272,31668 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Приобретение, установка и ремонт детских площадок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  Местный бюджет  | 272,31668 | 272,31668 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Основное мероприятие "Реализация народной программы"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 203,796 | 203,796 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Приобретение мусорных контейнеров для сбора ТКО | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 203,796 | 203,796 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный/ Областной/ Федеральный бюджет | 834,71777 | 834,71777 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Проаведение прочих мероприятий по благоутройству поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 31,94 | 31,94 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Ущицы" д. Ущицы | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет  | 400 | 400 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.3 | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Ущицы" д. Ущицы | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 44,44444 | 44,44444 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.4 | Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Радуга" д. Шейкино | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 25 | 25 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.5 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Солнечный" д. Петелино | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 300 | 300 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.6. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Солнечный" д. Петелино | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местныйй бюджет  | 33,33333 | 33,33333 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Основное мероприятие "Ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет  | 21,11111 | 21,11111 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. | Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 19 | 19 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.2. | Софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 2,11111 | 2,11111 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | Местный бюджет  | **96,7** | **96,7** | **100,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 96,7 | 96,7 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение пожарного инвентаря | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 96,7 | 96,7 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»**  | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет**  | **4958,6905** | **4943,0275** | **99,7%** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 4393,21198 | 4393,21198 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 733,31245 | 733,31245 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 3659,89953 | 3659,89953 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет  | 305,521 | 289,858 | 94,9% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет  | 305,521 | 289,858 | 94,9% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 259,95752 | 259,95752 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 202,45752 | 202,45752 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.2 | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан  | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 57,5 | 57,5 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие "Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Составление правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработкеи проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"**  | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет**  | **613** | **613** | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 613 | 613 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 613 | 613 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения"** | **Администраци сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет**  | **0** | **0** | **0,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
|   | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Подрпрограмма "Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **Администраци сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие "Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 |  0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие "Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО:**  |   |   | **16106,62063** | **16090,95763** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Федеральный бюджет |   |   | 662,62741 | 646,96441 | 97,6% |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Областной бюджет |   |   | 909 | 909 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
|   | в т.ч. Местный бюджет |   |   | 14534,99322 | 14534,99322 | 100,0% |   |   |   |   |   |   |

Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

 реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Куньинская волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**

**муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2023 – 2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **Плановое значение** | **Фактически исполнено** | **Оценка** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы»** | **тыс. руб.** | **16 106,62063** | **16 090,95763** | **99,9** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы»** | **%** | **100** | **100** | **100** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **тыс. руб.** | **10 438,23013** | **10 438,23013** | **100** |
| **Доля расхода на подпрограмму муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **%** | **64,81** | **64,88** | **100,11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 6 179,63214 | 6 179,63214 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | 38,37 | 38,41 | 100,10 |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | тыс. руб. | 59,91522 | 59,91522 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | % | 0,37 | 0,37 | 100,0 |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | тыс. руб. | 430,11 | 430,11 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | 2,67 | 2,67 | 100,0 |
| Расходы на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | тыс. руб. | 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | % | 0,12 | 0,12 | 100,0 |
| Расходы на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | тыс. руб. | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | % | 1,18 | 1,18 | 100,0 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | % | 1,18 | 1,18 | 100,0 |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | тыс. руб. | 1 294,37446 | 1 294,37446 | 100,0 |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 8,04 | 8,05 | 100,0 |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,03 | 0,03 | 100,0 |
| Расходы на субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | тыс. руб. | 357,10641 | 357,10641 | 100,0 |
| Доля расходов на субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | % | 2,22 | 2,22 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | тыс. руб. | 3,57106 | 3,57106 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | % | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| Расходы на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | тыс. руб. | 377,87928 | 377,87928 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | % | 2,35 | 2,35 | 100,0 |
| Расходы на приобретение, установку и ремонт детских площадок | тыс. руб. | 272,31668 | 272,31668 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение, установку и ремонт детских площадок | % | 1,69 | 1,69 | 100,0 |
| Расходы на основное мероприятие «Реализация народной программы» | тыс.руб. | 203,796 | 203,796 | 100,0 |
| Доля расходов на основное мероприятие «Реализация народной программы» | % | 1,27 | 1,27 | 100,0 |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | тыс. руб. | 31,94 | 31,94 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 2,48 | 2,49 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс. руб. | 44,44444 | 44,44444 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 0,28 | 0,28 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | % | 0,16 | 0,16 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | % | 1,86 | 1,86 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Солнечный» д. Петелино | тыс. руб. | 33,33333 | 33,33333 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Солнечный» д. Петелино | % | 0,21 | 0,21 | 100,0 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб. | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,12 | 0,12 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб. | 2,11111 | 2,11111 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **тыс. руб.** | **96,7** | **96,7** | **100,0** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **%** | **0,60** | **0,60** | **100,0** |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | тыс. руб. | 96,7 | 96,7 | 100,0 |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | % | 0,60 | 0,60 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **тыс. руб.** | **4 958,6905** | **4 943,0275** | **99,68** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **%** | **30,79** | **30,73** | **99,81** |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | тыс. руб. | 733,31245 | 733,31245 | 100,0 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 4,55 | 4,56 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности Администрации поселения | тыс. руб. | 3 659,89953 | 3 659,89953 | 100,0 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Администрации поселения | % | 22,72 | 22,75 | 100,0 |
| Расходы на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс. руб. | 305,521 | 289,858 | 94,9 |
| Доля расходов на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 1,90 | 1,80 | 94,74 |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | тыс. руб. | 202,45752 | 202,45752 | 100,0 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 1,26 | 1,26 | 100,0 |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 57,5 | 57,5 | 100,0 |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,36 | 0,36 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **тыс. руб.** | **613,0** | **613,0** | 100,0 |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **%** | **3,81** | **3,81** | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | тыс. руб. | 613,0 | 613,0 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 3,81 | 3,81 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы на экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы» разработана и утверждена сроком на четыре года.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Куньинская волость» в сумме 16 090,95763 тыс. руб.

 В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения. Степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая, составляет **99,9 %.**