**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2023 г. № 10

рп. Кунья

О результатах оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017 – 2024 годы»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Куньинская волость», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 16.06.2016 г. № 64, Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2024 годы» (приложение 1).

2.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2024 годы» (приложение 2).

3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах (досках объявлений) в общественных местах: здание Администрации поселения (рабочий поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 22), дом культуры (деревня Ущицы, улица Молодежная, дом 2; деревня Шейкино); магазин Куньинского районного потребительского общества (деревня Слепнево) и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Куньинская волость» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

Верно: Главный специалист Администрации

сельского поселения «Куньинская волость» Г.Н. Дроздова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к порядку проведения оценки эффективности | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации муниципальных программ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в муниципальном образовании "Куньинская волость" | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Куньинская волость" на 2017 - 2024 годы"** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год тыс.руб. | Кассовый расход за 2022 г тыс.руб. | Результативность проводимых мероприятий % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость" на 2017 - 2024 годы"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **13063,94309** | **13050,02295** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **8044,63990** | **8044,15176** | **100,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 5953,17811 | 5953,17811 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 5953,17811 | 5953,17811 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 477,69456 | 477,69456 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Оплата услуг по предоставлению уличного освещения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 357,4694 | 357,4694 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 120,22516 | 120,22516 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие "Озеленение территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Приобретение саженцев для озеленения территории поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Очистка территории от сухих деревьев и кустарников | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет | 441,90501 | 441,90501 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3. | Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 438,90501 | 438,90501 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | Приобретение ритуальных венков | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 3 | 3 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5. | Приобретение строительных материалов | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.6. | Субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.7. | Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 176,97333 | 176,48519 | 99,7% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2. | Паспортизация и установление класса опасности отходов для окпужающей среды | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0,00000 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3. | Проведение работ по уборке несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 176,97333 | 176,48519 | 99,7% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Основное мероприятие  "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2. | Приобретение, установка и ремонт детских площадок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Основное мероприятие "Реализация народной программы" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 410 | 410 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Ремонт братского захоронения д. Боталово | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  | 70 | 70 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.2 | Обустроййство площадки под контейнера и уличного туалета на гражданском захоронении | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" |  | 120 | 120 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Установка забора в детском саду | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 220 | 220 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный/ Областной/ Федеральный бюджет | 458,88889 | 458,88889 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Проаведение прочих мероприятий по благоутройству поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 70 | 70 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2. | Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.3. | Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.4 | Софинансирование обеспечения мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления ТКО | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.5 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Ущицы" д. Ущицы | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 200 | 200 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.6 | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Ущицы" д. Ущицы | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 2,0202 | 2,0202 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.7 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Радуга" д. Шейкино | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 185 | 185 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.8. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Радуга" д. Шейкино | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местныйй бюджет | 1,86869 | 1,86869 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Основное мероприятие "Ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет | 46 | 46 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. | Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 36,8 | 36,8 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.2. | Софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | Местный бюджет | **7,2** | **7,2** | **100,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение пожарного инвентаря | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет** | **4712,10319** | **4698,67119** | **99,7%** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 4002,95743 | 4002,95743 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 692,20145 | 692,20145 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 3310,75598 | 3310,75598 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 268,94 | 255,508 | 95,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 268,94 | 255,508 | 95,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 255,30926 | 255,30926 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 193,30926 | 193,30926 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.2 | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 31 | 31 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 31 | 31 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие "Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 184,8965 | 184,8965 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Составление правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 85 | 85 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработкеи проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 99,8965 | 99,8965 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет** | **300** | **300** | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 300 | 300 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 300 | 300 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения"** | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения" | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| 5,1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **13063,94309** | **13050,02295** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 268,94 | 255,508 | 95,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Областной бюджет |  |  | 452,8 | 452,8 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 12342,20309 | 12341,71495 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Куньинская волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**

**муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2017 – 2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое значение** | **Фактически исполнено** | **Оценка** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2024 годы»** | **тыс.руб.** | **13 063,94309** | **13 050,02295** | **99,9** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2024годы»** | **%** | **100** | **100** | **100** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **тыс.руб.** | **8 044,63990** | **8 044,15176** | **99,99** |
| **Доля расхода на подпрограмму муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **%** | **61,58** | **61,64** | **100,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 5 953,17811 | 5 953,17811 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | 45,57 | 45,62 | 100,1 |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | тыс.руб | 357,4694 | 357,4694 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | % | 2,74 | 2,74 | 100,0 |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | тыс.руб | 120,22516 | 120,22516 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | 0,92 | 0,92 | 100,0 |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | тыс.руб | 438,90501 | 438,90501 | 100,0 |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 3,36 | 3,36 | 100,0 |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | тыс.руб | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| Расходы на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | тыс.руб | 176,97333 | 176,48519 | 99,7 |
| Доля расходов на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | % | 1,36 | 1,35 | 99,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на приобретение, установку и ремонт детских площадок | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение, установку и ремонт детских площадок | % | 0,61 | 0,61 | 100,0 |
| Расходы на основное мероприятие «Реализация народной программы» | тыс.руб. | 410,0 | 410,0 | 100,0 |
| Доля расходов | % | 3,14 | 3,14 | 100,0 |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | тыс.руб | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 0,54 | 0,54 | 100,0 |
| Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс.руб | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 1,53 | 1,53 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс. руб. | 2,0202 | 2,0202 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | тыс.руб. | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | % | 1,42 | 1,42 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | тыс. руб. | 1,86869 | 1,86869 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | % | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс.руб | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,28 | 0,28 |  |
| Расходы на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **тыс.руб** | **7,2** | **7,2** | **100,0** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **%** | **0,06** | **0,06** | **100,0** |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | тыс.руб | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | % | 0,06 | 0,06 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **тыс.руб** | **4 712,10319** | **4 698,67119** | **99,7** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **%** | **36,07** | **36,01** | **99,8** |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | тыс.руб | 692,20145 | 692,20145 | 100,0 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 5,30 | 5,30 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности Администрации поселения | тыс.руб | 3 310,75598 | 3310,75598 | 100,0 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Администрации поселения | % | 25,34 | 25,37 | 100,1 |
| Расходы на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс.руб | 268,94 | 255,508 | 95,0 |
| Доля расходов на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 2,06 | 1,96 | 95,1 |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | тыс.руб | 193,30926 | 193,30926 | 100,0 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 1,48 | 1,48 | 100,0 |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | тыс.руб | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,48 | 0,48 | 100,0 |
| Расходы составление правил землепользования и застройки поселений | тыс.руб | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
| Доля расходов на составление правил землепользования и застройки поселений | % | 0,65 | 0,65 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | тыс.руб | 99,8965 | 99,8965 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | % | 0,76 | 0,77 | 101,3 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **тыс.руб** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **%** | **2,30** | **2,30** | **100,0** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | тыс.руб | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 2,30 | 2,30 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **тыс.руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **%** | **0** | **0** | **0** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | % | 0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2024 годы» разработана и утверждена сроком на восемь лет.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Куньинская волость» в сумме 13 063,9430 тыс. руб.

В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения. Степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая, составляет **99,9 %.**