**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.02.2021 г. № 8

рп. Кунья

О результатах оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Куньинская волость», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Куньинская волость» от 16.06.2016 г. № 64, Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2022 годы» (приложение 1).

2.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017-2022 годы» (приложение 2).

3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах (досках объявлений) в общественных местах: здание Администрации поселения (рабочий поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 22), дом культуры (деревня Ущицы, улица Молодежная, дом 2; деревня Шейкино); магазин Куньинского районного потребительского общества (деревня Слепнево) и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Куньинская волость» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Куньинская волость» О.П. Граненков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #ИМЯ? |  |  | к порядку проведения оценки эффективности | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации муниципальных программ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в муниципальном образовании "Куньинская волость" | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Куньинская волость" на 2017 - 2022 годы"** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2020 год тыс.руб. | Кассовый расход за 2020 г тыс.руб. | Результативность проводимых мероприятий % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость" на 2017 - 2022 годы"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет** | **9259,45609** | **9248,32283** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Местный бюджет** | **5008,90839** | **5005,40710** | **99,9%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 3364,54678 | 3364,54678 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 3364,54678 | 3364,54678 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 369,00724 | 369,00632 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Оплата услуг по предоставлению уличного освещения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 298,95724 | 298,95724 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 70,05 | 70,04908 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 120 | 120 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Очистка территории от сухих деревьев и кустарников | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 120 | 120 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 574,35912 | 570,85912 | 99,4% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 100 | 96,5 | 96,5% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 96,5 | 96,5 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3. | Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 372,75812 | 372,75812 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | Мероприятие «Субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 5,0505 | 5,0505 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 0,0505 | 0,0505 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 51,25388 | 51,25388 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 51,25388 | 51,25388 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Основное мероприятие "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет | 189,99137 | 189,991 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Мероприятие  Приобретение, установка и ремонт детских площадок | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет Местный бюджет | 189,99137 | 189,991 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Основное мероприятие "Реализация народной программы" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 229,75 | 229,75 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1. | Приобретение основных средств для домов культуры д. Шейкино, д. Слепнево | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 229,75 | 229,75 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 60 | 60 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 60 | 60 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.111. | Основное мероприятие "Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 50 | 50 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1. | Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Областной бюджет | 40 | 40 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2. | Софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 10 | 10 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | Местный бюджет | **107,6** | **107,6** | **100,0%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 107,6 | 107,6 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Благоустройство пожарных водоемов | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 79 | 79 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 28,6 | 28,6 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | **Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет** | **3942,9477** | **3935,31573** | **99,8%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 3488,7333 | 3488,73133 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 656,38635 | 656,38635 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 2832,34695 | 2832,34498 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 227,47424 | 219,84424 | 96,6% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Федеральный бюджет | 227,47424 | 219,84424 | 96,6% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 226,74016 | 226,74016 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 175,74016 | 175,74016 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 51 | 51 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Подпрограмма муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"** | **Администрация сельского поселения "Куньинская волость"** | Местный бюджет | **200** | **200** | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Основное мероприятие "создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | Администрация сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 200 | 200 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администраци сельского поселения "Куньинская волость" | Местный бюджет | 200 | 200 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 9259,45609 | 9248,32283 | 99,9% |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 232,52474 | 224,89474 | 96,7% |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Областной бюджет |  |  | 329,991 | 326,49100 | 98,9% |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 8696,94035 | 8696,93709 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Куньинская волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**

**муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2017 – 2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое значение** | **Фактически исполнено** | **Оценка** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы»** | **тыс.руб.** | **9 259,45609** | **9 248,32283** | **99,9** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы»** | **%** | **100** | **100** |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **тыс.руб.** | **5 008,90839** | **5 005,40710** | **99,9** |
| **Доля расхода на подпрограмму муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **%** | **54,095** | **54,122** | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 3 364,54678 | 3 364,54678 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | 36,336 | 36,380 | 100,1 |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | тыс.руб | 298,95724 | 298,95724 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | % | 3,229 | 3,233 | 100,1 |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | тыс.руб | 70,050 | 70,04908 | 100 |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | 0,757 | 0,757 | 100 |
| Расходы на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | тыс.руб | 120,0 | 120,0 | 100 |
| Доля расходов на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | % | 1,296 | 1,298 | 100,2 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" (в рамках народной программы) | тыс.руб. | 100,0 | 96,5 | 96,5 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" (в рамках народной программы) | % | 1,080 | 1,043 | 96,8 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | тыс.руб. | 96,5 | 96,5 | 100 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | % | 1,042 | 1,043 | 100,1 |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | тыс.руб | 372,75812 | 372,75812 | 100 |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 4,026 | 4,031 | 100,1 |
| Расходы на приобретение строительных материалов для захоронений | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Доля расходов на приобретение строительных материалов для захоронений | % | 0 | 0 | 0 |
| Расходы (субсидия) на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | тыс.руб | 5,0505 | 5,0505 | 100 |
| Доля расходов (субсидия) на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | % | 0,055 | 0,055 | 100 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | тыс.руб | 0,0505 | 0,0505 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» | % | 0,001 | 0,001 | 100 |
| Расходы на проведение работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | тыс.руб | 51,25388 | 51,25388 | 100 |
| Доля расходов на проведение работ по сбору и вывозу твердых комунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | % | 0,554 | 0,554 | 100 |
| Расходы на приобретение, установку и ремонт детских площадок | тыс. руб. | 189,99137 | 189,991 | 100 |
| Доля расходов на приобретение, установку и ремонт детских площадок | % | 2,052 | 2,054 | 100,1 |
| Расходы на основное мероприятие «Реализация народной программы» |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение основных средств для домов культуры д. Шейкино, д. Слепнево | тыс.руб | 229,750 | 229,750 | 100 |
| Доля расходов на приобретение основных средств для домов культуры д. Шейкино, д. Слепнево | % | 2,481 | 2,484 | 100,1 |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | тыс.руб | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 0,648 | 0,649 | 100,2 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс.руб | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,432 | 0,433 | 100,2 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского (софинансирование из бюджета муниципального образования) | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского (софинансирование из бюджета муниципального образования) | % | 0,108 | 0,108 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **тыс.руб** | **107,6** | **107,6** | **100** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **%** | **1,162** | **1,163** | **100,1** |
| Расходы на благоустройство пожарных водоемов | тыс.руб | 79,0 | 79,0 | 100 |
| Доля расходов на благоустройство пожарных водоемов | % | 0,853 | 0,854 | 100,1 |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | тыс.руб | 28,6 | 28,6 | 100 |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | % | 0,309 | 0,309 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **тыс.руб** | **3 942,9477** | **3935,31573** | **99,8** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **%** | **42,583** | **42,552** | **99,9** |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | тыс.руб | 656,38635 | 656,38635 | 100 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 7,089 | 7,097 | 100,1 |
| Расходы на обеспечение деятельности Администрации поселения | тыс.руб | 2 832,34695 | 2832,34498 | 100 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Администрации поселения | % | 30,589 | 30,625 | 100,1 |
| Расходы на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс.руб | 227,47424 | 219,84424 | 97,9 |
| Доля расходов на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 2,457 | 2,377 | 96,7 |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | тыс.руб | 175,74016 | 175,74016 | 100 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 1,898 | 1,900 | 100,1100 |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | тыс.руб | 51,0 | 51,0 | 100 |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,551 | 0,551 | 100 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **тыс.руб** | **200,0** | **200,0** | **100** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **%** | **2,160** | **2,163** | **100,1** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | тыс.руб | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 2,160 | 2,163 | 100,1 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2017 – 2022 годы» разработана и утверждена сроком на шесть лет. Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Куньинская волость» в сумме 9 259,45609 тыс. руб.

В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения. Степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая, составляет 99,9 %.