**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.04.2022 г. № 23

рп. Кунья

О проведении месячника по благоустройству

территории сельского поселения «Куньинская волость»

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения «Куньинская волость» от 03.09.2021 г. № 44 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения «Куньинская волость», в целях улучшения благоустройства территории сельского поселения «Куньинская волость», Администрация сельского поселения «Куньинская волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести с 18 апреля по 18 мая 2022 года месячник по благоустройству территории сельского поселения «Куньинская волость».

2. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Куньинская волость», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории сельского поселения «Куньинская волость», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, населению по месту проживания и временного пребывания, собственникам индивидуальных жилых домов принять активное участие в мероприятиях по благоустройству на закрепленной за ними территории, а также на территории подъездных путей.

5. Осуществлять постоянный контроль за работой организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, населения по месту проживания и временного пребывания, собственников индивидуальных жилых домов по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения «Куньинская волость».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы сельского поселения

«Куньинская волость» Г.Н. Дроздова

Верно: Главный специалист Администрации

сельского поселения «Куньинская волость» Г.Н. Дроздова

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения

«Куньинская волость»

от 12.04.2022 г. № 23

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Куньинская волость»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1 | Провести заседание Администрации по организации проведения месячника по благоустройству с членами комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству на территории сельского поселения «Куньинская волость». | Котова Л.П. | 14.04.2022 г. |
| 2 | Проведение агитационной и организационной работы с населением по участию в месячнике по благоустройству территории. | Котова Л.П.  Дроздова Г.Н.  Грекова М.Н.  Белявская Е.Г. | до 15.04.2022 г. |
| 3 | Доведение до населения мер пожарной безопасности в ходе проведения месячника по благоустройству территории. | Котова Л.П.  Дроздова Г.Н.  Грекова М.Н.  Белявская Е.Г. | до 15.04.2022 г. |
| 4 | Доведение информации о проведении месячника по благоустройству территории до организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения «Куньинская волость». | Котова Л.П.  Дроздова Г.Н.  Грекова М.Н.  Белявская Е.Г. | до 15.04.2022 г. |
| 5 | Согласовать с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности и с индивидуальными предпринимателями Плана мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории. | Котова Л.П.  Дроздова Г.Н.  Грекова М.Н.  Белявская Е.Г. | до 22.04.2022 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организовать благоустройство и уборку воинских захоронений. | Администрация сельского поселения;  учащиеся Ущицкой школы | до 29.04.2022 г. |
| 7 | Установить контроль за соблюдением «Правил благоустройства территории сельского поселения «Куньинская волость» | Администрация сельского поселения | Постоянно |
| 8 | Проверка качества выполненных мероприятий в ходе месячника по благоустройству территории. | Граненков О.П.  Котова Л.П.  Грекова М.Н.  Белявская Е.Г. | 24-27 мая 2022 г. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

сельского поселения

«Куньинская волость»

от 12.04.2022 г. № 23

**СОСТАВ**

**комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории сельского поселения «Куньинская волость»**

|  |  |
| --- | --- |
| Граненков Олег Петрович | Глава сельского поселения «Куньинская волость» |
| Котова Лидия Петровна | Заместитель главы Администрации сельского поселения «Куньинская волость» |
| Дроздова Галина Николаевна | Главный специалист Администрации сельского поселения «Куньинская волость» |
| Грекова Мария Николаевна | Специалист 2 категории Администрации сельского поселения «Куньинская волость» |
| Белявская Елена Геннадьевна | Документовед Администрации сельского поселения «Куньинская волость» |