Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Куньинская волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**

**муниципального образования «Куньинская волость»**

**на 2023 – 2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое значение** | **Фактически исполнено** | **Оценка** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы»** | **тыс. руб.** | **16 673,75402** | **16 660,35402** | **99,92** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы»** | **%** | **100** | **100** | **100** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **тыс. руб.** | **10 870,6432** | **10 870,6432** | **100** |
| **Доля расхода на подпрограмму муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | **%** | **65,20** | **65,25** | **100,08** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 7 137,55162 | 7 137,55162 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | 42,81 | 42,84 | 100,08 |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | тыс. руб. | 96,83139 | 96,83139 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | % | 0,58 | 0,58 | 100,0 |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | тыс. руб. | 347,78 | 347,78 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | 2,09 | 2,09 | 100,0 |
| Расходы на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | тыс. руб. | 94,26 | 94,26 | 100,0 |
| Доля расходов на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | % | 0,57 | 0,57 | 100,0 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет средств бюджета муниципального образования | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | тыс. руб. | 951,85 | 951,85 | 100,0 |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 5,71 | 5,71 | 100,0 |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,03 | 0,03 | 100,0 |
| Расходы на субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на субсидия на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение строительных материалов для захоронений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на приобретение строительных материалов для захоронений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | тыс. руб. | 501,7517 | 501,7517 | 100,0 |
| Доля расходов на проведение работ по уборке несанкционированных свалок | % | 3,01 | 3,01 | 100,0 |
| Расходы на приобретение, установку и ремонт детских площадок | тыс. руб. | 115,35122 | 115,35122 | 100,0 |
| Доля расходов на приобретение, установку и ремонт детских площадок | % | 0,69 | 0,69 | 100,0 |
| Расходы на основное мероприятие «Реализация народной программы» | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Доля расходов на основное мероприятие «Реализация народной программы» | % | 0,18 | 0,18 | 100,0 |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 2,40 | 2,40 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | тыс. руб. | 44,44444 | 44,44444 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Ущицы» д. Ущицы | % | 0,27 | 0,27 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | тыс.руб. | 97,75 | 97,75 | 100,0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Радуга» д. Шейкино | % | 0,59 | 0,59 | 100,0 |
| Расходы на субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Солнечный» д. Петелино | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Монастырёк» д. Ущицы | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Монастырёк» д. Ущицы | % | 2,40 | 2,40 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Монастырёк» д. Ущицы | тыс. руб. | 21,05263 | 21,05263 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Монастырёк» д. Ущицы | % | 0,13 | 0,13 | 100,0 |
| Расходы на субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Самоцвет» д. Ущицы | тыс. руб. | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Доля расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на ТОС «Самоцвет» д. Ущицы | % | 1,08 | 1,08 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Самоцвет» д. Ущицы | тыс. руб. | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС «Самоцвет» д. Ущицы | % | 0,27 | 0,27 | 100,0 |
| Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области ТОС "Ущицы" д. Ущицы (Поляна сказок. Семейное творчество-светлый праздник)" | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области ТОС "Ущицы" д. Ущицы (Поляна сказок. Семейное творчество-светлый праздник)" | % | 1,20 | 1,20 | 100,0 |
| Софинансирование расходов на субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области ТОС "Ущицы" д. Ущицы (Поляна сказок. Семейное творчество-светлый праздник)" | тыс. руб. | 2,0202 | 2,0202 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области ТОС "Ущицы" д. Ущицы (Поляна сказок. Семейное творчество-светлый праздник)" | % | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб. | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 1,08 | 1,08 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Доля расходов на софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевика Сосновского | % | 0,12 | 0,12 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации за счет средств городских и сельских поселений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на разработку проектно - сметной документации за счет средств городских и сельских поселений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **тыс. руб.** | **159,26226** | **159,26226** | **100,0** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | **%** | **0,96** | **0,96** | **100,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на благоустройство пожарных водоемов | тыс. руб. | 152,06226 | 152,06226 | 100,0 |
| Доля расходов на благоустройство пожарных водоемов | % | 0,96 | 0,91 | 100,0 |
| Расходы на ремонт средств оповещения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на ремонт средств оповещения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение и ремонт пожарного инвентаря | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на приобретение и ремонт пожарного инвентаря | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | тыс. руб. | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | % | 0,04 | 0,04 | 100,0 |
| Расходы на опашку населенных пунктов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на опашку населенных пунктов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **тыс. руб.** | **5 052,34856** | **5 038,94856** | **99,73** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **%** | **30,30** | **30,25** | **99,83** |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | тыс. руб. | 692,97155 | 692,97155 | 100,0 |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 4,16 | 4,16 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности Администрации поселения | тыс. руб. | 3 760,29285 | 3 760,29285 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Администрации поселения | % | 22,55 | 22,57 | 100,09 |
| Расходы на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс. руб. | 363,51 | 350,11 | 96,31 |
| Доля расходов на субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 2,18 | 2,10 | 96,33 |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | тыс. руб. | 190,57416 | 190,57416 | 100,0 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 1,14 | 1,14 | 100,0 |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,27 | 0,27 | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана правил землепользования и застройки поселений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **тыс. руб.** | **591,5** | **591,5** | 100,0 |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»** | **%** | **3,55** | **3,55** | 100,0 |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | тыс. руб. | 591,5 | 591,5 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 3,55 | 3,55 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы на экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля расходов на экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Куньинская волость» на 2023 – 2026 годы» разработана и утверждена сроком на четыре года.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Куньинская волость» в сумме 16 660,35402 тыс. руб.

В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей поселения. Степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая, составляет **99,92 %.**